Bước 1: Tính tỷ lệ Giá trị / Effort và sắp xếp giảm dần

Bảng tính tỷ lệ (Làm tròn 2 chữ số thập phân) và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần:

| Mã | Tính năng | Effort | Giá trị | Tỷ lệ (Giá trị / Effort) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1,33 |
| F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1,33 |
| F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1,00 |
| F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1,00 |
| F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 0,63 |
| F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0,6 |
| F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0,4 |
| F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0,23 |
| F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0,15 |
| F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0,13 |

Bước 2: Loại bỏ 2 tính năng có tỷ lệ thấp nhất

Tính năng bị loại: F09 (Tỷ lệ 0,15) và F10 (Tỷ lệ 0,13).

Lý do loại: Hai tính năng này tiêu tốn nguồn lực lớn (effort cao) nhưng mang lại giá trị kinh nghiệm / kinh doanh quá thấp, vi phạm nguyên tắc tối ưu hóa lượng việc không cần thiết để tập trung vào cốt lõi.

Tầng effort các tình năng còn lại 47 điểm

Bước 3 & Bước 4: Xây dựng lộ trình Agile (3 chu kỳ)

Lộ trình thực hiện được chia thành 3 chu kỳ (Mỗi chu kỳ 2 tuần, sức chứa tối đa 20 điểm), đảm bảo mỗi chu kỳ đều cho ra phần mềm chạy được:

- Chu kỳ 1(Tổng: 18 điểm):

- Danh sách tính năng: F01 (5), F02 (5), F03 (8)

- Giá trị mang lại cho khách hàng: Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống, tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa và tự chọn khung giờ đặt lịch khám hoàn chỉnh (Luồng cốt lõi end - to - end).

- Chu kỳ 2 (Tổng 16 điểm):

- Danh sách tính năng F04 (3), F08 (3), F07(5), F06(5)

- Giá trị mang lại cho khách hàng: Người dùng nhận được xác nhận lịch hẹn qua SMS và tin nhắn nhắc lịch tự động trước 24 giờ, đồng thời có thể xem lịch sử khám bệnh và đánh giá, chấm sao cho bác sĩ sau khi khám

- Chu kỳ 3 (Tổng 13 điểm):

- Danh sách tính năng: F05(13 điểm)

- Giá trị mang lại cho khách hàng: Hệ thống tích hợp thêm phương thức thanh toán online qua ví điện tử, giúp người dùng hoàn tất giao dịch thanh toán viện phí trực tuyến tiện lợi ngay trên nền tảng

Bảng kiểm tự đánh giá (Checklist)

- Đúng tính toán: Loại chính xác F09 và F10, tổng effort còn lại đúng 47 điểm

- Đúng lộ trình: Gồm đúng 3 chu kỳ, chu kỳ 1 có 18 điểm (gồm F01, F02, F03), không có chu kỳ nào vượt quá sức chứa 20 điểm.

- Đúng tư duy tăng trưởng: mỗi chu kỳ đều mô tả được một phần mềm chạy được. Nếu lộ trình của bạn xuất hiện các chu kỳ tên là "chu kỳ thiết kế", "chu kỳ kiểm thử" thì bạn vẫn đang làm Waterfall chia nhỏ, chưa phải Agile.